## Slide 1
미팅 사전 참고자료 · 현재 이슈
Python 이미지 빌드 현 이슈를 미팅 전 공유드립니다
아래 네 가지 이슈와 영향 범위를 미리 참고해 주시면 미팅에서 수정 방향을 빠르게 확인할 수 있습니다.
핵심 이슈
현재 상태
발생 영향
수정 방향
01 폐쇄망·Zeus
공개 Image·외부 pip 사용
Zeus Wheel 수집 단계 없음
폐쇄망에서 패키지 설치 실패
빌드 결과 재현이 어려움
내부 Harbor Digest
Zeus Wheel-only 검토
02 입력 정합성
Runtime Digest가 자리표시자
Lock 누락 시에도 빌드 진행
승인되지 않은 Base 사용 가능
Dependency 변경 추적 불가
Runtime Digest 검증
Lock 필수화 검토
03 빌드·배포
Docker Socket·OCI Tar 사용
Build와 Push 경로가 분리
Pod 간 이미지 전달 불명확
배포 경로의 안정성 저하
원격 BuildKit 적용
Release 직접 Push 검토
04 Docker Layer
Dockerfile Template 외부 Clone
COPY·Cache 기준 불명확
소스 변경 시 Cache 재사용 저하
Release 포함 기준 불명확
Template 내장
Registry Cache 분리 검토
사전 참고
현재 핵심 이슈는 폐쇄망 의존성, 입력 정합성, 빌드 전달 경로, Docker Layer 관리 기준입니다.
Python 이미지 빌드 현 이슈 사전 공유
01

## Slide 2
현재 이슈는 기존 프로세스 전 단계에 연결되어 있습니다
단계별 기능은 존재하지만 외부 의존과 산출물 전달 방식 때문에 폐쇄망 실행 경로가 이어지지 않습니다.
01
입력 검증
Digest 자리표시자
Lock 누락 허용
02
소스·Template
소스·Template
저장소 분리
03
패키지·시험
Zeus 미적용
외부 pip 사용
04
빌드
Docker Socket
OCI Tar 생성
05
Layer·Cache
COPY 순서
Cache 기준 없음
06
Push·보고
별도 Push
Catalog 미실행
현재 영향
폐쇄망 실행 중단
공개 Image·외부 pip에 의존해
패키지 설치와 Tool 실행이 실패할 수 있음
재현성·추적성 저하
Runtime·Lock·Image Digest가
하나의 기준으로 연결되지 않음
빌드 전달·Cache 불명확
OCI Tar와 별도 Push, Layer 기준 부재로
이미지 전달과 Cache 범위가 불명확
핵심 진단
현재 구조는 각 단계가 존재해도 산출물이 다음 단계로 안전하게 이어지지 않는 상태입니다.
Python 이미지 빌드 현 이슈 사전 공유
02

## Slide 3
이슈별 수정 방향과 기대 변화는 다음과 같습니다
완료 결과가 아니라, 현재 이슈를 기준으로 정리한 미팅 사전 검토 방향입니다.
현재 이슈
수정 방향
기대 변화
폐쇄망·Zeus
내부 Harbor Image를 Digest로 고정
Zeus Wheel-only + --no-index 검증
외부망 없이 Dependency 설치 가능
동일 Lock 기준으로 빌드 재현
입력 정합성
Runtime Digest 형식 검증
Lock 필수화 + SHA-256 Hash
승인된 Base와 Dependency만 사용
입력 변경 이력 추적
빌드·배포
원격 BuildKit에서 test 선행
release만 Harbor에 직접 Push
Docker Socket과 OCI Tar 전달 제거
빌드부터 배포까지 경로 명확화
Docker Layer
Template을 Build Tools에 내장
Lock·Wheel 선행 + Registry Cache 분리
소스 변경 시 Dependency Cache 재사용
Release 포함 파일 기준 명확화
사전 공유 요약
미팅 전 현재 이슈와 영향 범위, 수정 방향에 대한 공통 이해를 위한 자료입니다.
Python 이미지 빌드 현 이슈 사전 공유
03